产品技术文档

社科院海外舆情监测系统

文档版本：V1.0

文档日期：2026-08-26

交付状态：测试数据全流程交付版

适用对象：课题组、产品、研发、测试与运维人员

需求基线：《社科院海外监测系统需求优先级.xlsx》第 5-36 行，共 32 项

数据边界：ZIP 为可替换测试批次，不是专题，也不代表实时海外监测事实

交付结论 本版已经跑通批次登记、11 类规范化、质量问题、嵌入式知识库、混合检索、有向图谱、任务草稿、风险处置、结构化报告和哈希审计链；未接入的生产能力均以“部分”或“待接入”标识。

编制：产品研发组

密级建议：内部工作资料

# 1. 执行摘要

本产品以正式需求表为功能基线，以 ZIP 文件中的特朗普家族分析材料作为可替换测试数据，目标是验证社科院海外舆情监测系统的产品形态、数据契约和端到端工程闭环。测试对象不是固定专题；替换同结构数据后，业务页面、检索和图谱继续读取最新数据库版本。

验收状态 自动化测试 36/36 通过；前端生产构建通过；Python 与 npm 依赖审计均为 0 个已知漏洞。最终交叉审计与工程韧性结论（2026-08-26） 审计范围：backend、src、启动脚本、数据库维护工具、测试与生产构建产物。故障注入使用隔离临时数据库；未把测试故障写入最终产品数据库。 结论：P0 = 0；P1 = 0；P2 = 0（当前测试数据闭环的发布阻断项）。历史审计提出的空快照覆盖、等长知识块错配、损坏向量/词元自愈、冷启动并发、停用词误召回、审计检查点自动重建和 Windows 原生命令退出码问题均已修复并复测通过。 自动化验证：后端 36/36 通过（产品测试 22 项、韧性/故障注入 14 项）。覆盖批次导入、11 类/134 条数据、19 项质量问题、同数量替换、告警状态保留、角色隔离、检索拒答、向量降级、图谱引用、任务与处置写入、事务回滚、冷启动锁、审计截断与缺失检查点失败关闭。 工程检查：Python compileall 通过；pip check 无破损依赖；pip-audit 0 个已知漏洞；npm audit --omit=dev 0 个已知漏洞；Vite production build 成功（1578 modules）；SQLite integrity_check、foreign_key_check 和索引完整性均通过；启动脚本实际冷启动成功。 浏览器验收：桌面 1440x900 与移动 390x844 均无横向溢出；核心角色 134 条/11 类，研究员角色 12 条受限可见记录；知识库、知识图谱、采集批次、报告、质量审计和需求矩阵页面均可加载；应用控制台无 error 日志；图谱 SVG 有实际节点与边。 数据与功能边界：Excel 第 5-36 行的 32 项产品需求进入矩阵，第 37 行采购/成本条件排除。ZIP 仅为可替换测试批次，不是特朗普专题；当前保留 134 条规范化记录、11 类分类、19 项质量问题和 134 个嵌入式知识块。12 个平台连接器仍为 NOT_CONFIGURED；真实授权、实时采集、IAM、TLS、静态加密、高可用、OCR/ASR/翻译、情感真值、生成式模型和外部不可抵赖审计锚点属于生产化前置工作，并已在产品与技术文档中明确标注。

## 1.1 已交付范围

- React 响应式工作台，覆盖总览、对象、采集/批次、知识库、图谱、分析、风险线索、报告和问答 9 个正式工作页面。

- FastAPI 服务层与 SQLite 本地数据底座，持久化批次、记录、质量、知识版本、向量、任务、风险处置和审计事件。

- 134 条测试记录的 11 类规范化、19 项质量冲突/缺口、134 个知识块和四种有向图谱视图。

- 带来源、证据性质、批次和 SHA-256 内容哈希的混合检索；无相关证据时明确拒答。

- Windows 一键启动、重复启动离线复用、数据库完整性检查和原子一致性备份工具。

## 1.2 明确未虚构的能力

- 12 个目标平台仅完成连接器注册，均为 NOT_CONFIGURED；没有声称实时采集已接通。

- 当前 256 维向量是离线特征向量，不是大模型语义 embedding；问答是检索摘要，不是生成式大模型回答。

- ZIP 没有情感真值、帖子 ID、完整 URL 或抓取日志，系统不补造这些字段，也不输出虚构情感比例。

- 角色切换用于测试数据过滤；生产 IAM、TLS、静态加密和高可用仍属于部署前置条件。

- Excel 非功能采购/成本行未进入产品模块和界面。

# 2. 需求基线与范围

需求基线取自 Excel 第 5-36 行，共 32 项。系统使用 IMPLEMENTED、PARTIAL 和 SCAFFOLDED 三种状态：分别表示测试闭环已实现、已有可验证部分但仍需生产能力、仅完成数据契约或适配器骨架。第 37 行属于数据采购条件，不是产品功能，已排除。

| 状态 | 数量 | 判定口径 |
| --- | --- | --- |
| IMPLEMENTED | 8 | 在当前可替换测试数据和本地运行边界内可复验 |
| PARTIAL | 13 | 已有界面、接口或规则，但生产模型/数据/身份未就绪 |
| SCAFFOLDED | 11 | 已建立连接器、字段或扩展位，尚未接入正式服务 |

完整 32 项映射见附录 A。

# 3. 总体架构

图 1  本地化逻辑架构与当前交付边界

| 层级 | 实现 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 体验层 | React 18 + Vite 6 | 业务导航、响应式页面、记录抽屉、图谱 SVG、报告下载 |
| 接口层 | FastAPI 0.141.1 + Starlette 1.6.0 | 输入校验、角色过滤、查询/处置/报告 API、静态交付 |
| 领域层 | Python 模块 | 导入、质量、检索、图谱、审计、备份与恢复验证 |
| 数据层 | SQLite WAL | 批次、记录、知识版本、向量、质量、任务、风险和审计链 |

## 3.1 工程目录

- backend/api.py：服务入口、Pydantic 请求模型和 API 路由。

- backend/database.py：SQLite 架构、连接器和 32 项需求注册表。

- backend/ingest.py：可替换快照规范化、事务导入、质量与索引构建。

- backend/retrieval.py：词法、规则和离线特征向量融合检索。

- backend/graph.py：基于数据库版本构建人物、事件、传播和证据图。

- backend/maintenance.py：数据库完整性/外键校验和原子一致性备份。

- src/App.jsx 与 src/styles.css：统一工作台和 9 个正式业务页面。

- backend/tests：22 项产品测试与 14 项韧性/故障注入测试。

# 4. 数据体系与导入流程

## 4.1 测试批次分类

| 业务类别 | 内部类型 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 账号实体 | account | 10 |
| 人物实体 | actor | 14 |
| 画像信号 | profile_signal | 10 |
| 逐帖内容 | content | 32 |
| 事件线索 | event | 15 |
| 关系圈层 | relationship_layer | 5 |
| 商业与政治信号 | business_signal | 8 |
| 来源台账 | source | 12 |
| 研究分析 | analysis | 9 |
| 口径冲突 | quality_conflict | 7 |
| 生产字段缺口 | production_gap | 12 |
| 合计 | - | 134 |

## 4.2 记录证据契约

每条 source_record 至少包含批次、类别、标题、摘要、原始 JSON、证据类型、来源锚点、敏感级、内容哈希和状态。系统明确区分源文件明示、直接摘录、来源转述、作者分析、推断、跨文件冲突和生产缺口，避免把分析意见当成已核实事实。

## 4.3 导入与自愈流程

- 读取 UTF-8 快照并计算 snapshotJsonSha256；源 ZIP 指纹作为外部批次来源指纹保留。

- 按 11 类映射生成稳定记录 ID、内容哈希、来源锚点、证据类型和敏感级。

- 在单个 SQLite 事务中重建源记录、质量问题、知识版本、知识块和风险线索。

- 仅当快照哈希、记录数、知识块数、质量数和风险数全部一致时才允许幂等快速返回。

- 同数量内容替换会触发重导；丢失知识块会在下次启动自动重建，页面在修复前显示 INCOMPLETE。

- 任何异常触发事务回滚；无效 JSON 不改变现有数据库。

数据原则 不根据缺失字段自行推断 URL、帖子 ID、抓取时间、情感标签或传播链。所有缺口进入 quality_issue 并保持 OPEN。

# 5. 嵌入式知识库与检索

知识库以 knowledge_collection / knowledge_version / knowledge_chunk 三层管理。当前版本为测试集合，每条源记录对应一个知识块，持久化分词、256 维 float32 离线特征向量和类别/证据元数据。图谱与检索均读取同一 SQLite 批次版本。

| 检索信号 | 作用 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 词法重合 | 中英文字符、二元词和拉丁词覆盖度 | 相关性准入的主要证据 |
| 规则匹配 | 标题、摘要和类别名的包含/精确匹配 | 补充确定性召回 |
| 离线特征向量 | 确定性哈希特征余弦，用于排序 | 不能单独建立相关性，不是语义 embedding |
| 证据权重 | 直接摘录/明示略加权，推断/缺口略降权 | 不改变证据事实性质 |

## 5.1 拒答与容错

- 结果必须存在词法锚点或规则命中，并达到融合阈值；随机问题不会靠向量碰撞返回结果。

- 无结果时问答明确提示测试知识库缺少足够证据，不生成补偿性结论。

- 向量长度/维度损坏时，该条降级为词法和规则评分，接口继续返回并报告无效向量数量。

- 每条引用返回 record_id、source_refs、evidence_type、batch_code、source_date 和 content_hash。

- 研究员角色不能检索 RESTRICTED 记录；未知角色直接 422/拒绝。

# 6. 有向知识图谱

| 视图 | 主要节点 | 主要关系 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人物 | person / account / topic | RELATED_TO / HAS_ACCOUNT / ABOUT_TOPIC | 人物、账号与主题关系核验 |
| 事件 | person / event / source | MENTIONED_IN / SUPPORTED_BY | 事件参与者与来源链 |
| 传播 | account / content / quoted_account / topic | PUBLISHED / QUOTES / ABOUT_TOPIC | 测试数据中的发布与引用关系 |
| 证据 | dataset / category / source_file / quality | CONTAINS / DERIVED_FROM / HAS_QUALITY_ISSUE | 数据血缘和质量边界 |

图谱构建不再直接读取前端 JSON，而是从最新 dataset_batch 和 source_record 重建标准快照，因此与检索、记录浏览器和内部治理接口保持同一版本。每条边携带 evidence 和 source_ref；研究员视角会移除 RESTRICTED 节点及其相关边，并再次执行引用完整性过滤。

# 7. 前端产品与核心工作流

| 页面 | 主要功能 | 核心接口 |
| --- | --- | --- |
| 运行总览 | 批次、记录、质量、知识块和连接器准备度 | GET /api/overview |
| 监测对象 | 人物/账号关联与受限数据过滤 | GET /api/targets |
| 采集与批次 | 连接器、任务草稿、流程状态、记录浏览 | GET/POST /api/collection* |
| 嵌入式知识库 | 版本信息、分类检索、分数和引用 | POST /api/knowledge/search |
| 知识图谱 | 四类有向图、节点详情和证据边 | GET /api/graph |
| 分析研判 | 源标签和证据统计；情感明确 NOT_RUN | GET /api/analysis |
| 风险线索 | 测试命中、认领、备注和处置状态 | GET/PATCH /api/alerts |
| 报告中心 | 七类结构化模板和 Markdown 下载 | POST /api/reports/generate |
| 检索问答 | 单轮检索摘要、拒答和逐条引用 | POST /api/chat |

正式产品范围 需求验收矩阵、质量问题台账和审计事件不作为正式工作台页面或导航入口；它们只在本技术文档、自动化测试和内部维护接口中保留，用于研发验收、运维排障和交付追溯。

## 7.1 采集任务闭环

核心课题组可以按人物、账号、关键词和话题标签创建任务草稿，配置连接器、频率、1-90 天历史范围、媒体类型和语言。由于连接器未授权，服务端强制保存为 DRAFT，界面明确显示“不会执行”。研究员视角按钮禁用，服务端写接口同时返回 403。

## 7.2 风险处置闭环

风险线索来自测试源字段，并明确标识为“测试规则命中”。核心课题组可更新 PENDING / ACKNOWLEDGED / RESOLVED、负责人和核验备注；每次更新写入哈希审计链。该能力不能等同于生产风险模型，需求状态为 PARTIAL。

# 8. API 设计

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/health | 数据库完整性、索引完整性和版本健康 |
| GET | /api/overview | 总览指标和证据分布 |
| GET | /api/datasets* /api/records* | 批次、分页式记录浏览和单条详情 |
| GET | /api/targets | 人物对象与角色过滤 |
| GET/POST/PATCH | /api/collection* | 连接器、任务草稿和状态 |
| GET | /api/analysis /api/alerts | 统计分析与风险线索 |
| PATCH | /api/alerts/{id} | 风险线索认领与处置 |
| GET/POST | /api/knowledge* | 知识集合和混合检索 |
| GET | /api/graph | 四种有向图谱视图 |
| GET | /api/quality /api/audit | 内部维护：质量问题和审计链校验，不进入正式工作台 |
| GET | /api/requirements | 内部维护：32 项需求状态，不进入正式工作台 |
| POST | /api/chat | 检索式单轮问答 |
| GET/POST | /api/reports* | 模板查询与结构化报告生成 |

FastAPI 自动提供 /docs OpenAPI 文档。查询 role 使用 Literal[core, researcher]；图谱 view 和报告 template 也为枚举。正文长度、top_k、历史天数和状态字段均有 Pydantic 约束。

# 9. 权限、安全与治理

| 控制点 | 当前实现 | 生产补充 |
| --- | --- | --- |
| 敏感级过滤 | 服务端按 INTERNAL / CONFIDENTIAL / RESTRICTED 过滤 | 接入组织 IAM 后由会话签发角色 |
| 角色输入 | 仅接受 core / researcher；未知值拒绝 | 移除前端自选角色，使用统一登录 |
| 写操作 | 任务和风险处置仅 core；前后端双重限制 | 增加细粒度 RBAC、审批和 CSRF |
| 审计 | 事件时间、操作者、对象、详情、结果和前序哈希链 | 外部可信时间戳、不可变存储和集中审计 |
| 数据完整性 | 源 ZIP 指纹、快照指纹和每条内容 SHA-256 | 签名清单、密钥托管和归档策略 |
| 本地部署 | 127.0.0.1、SQLite、受限开发 CORS | TLS、主机加固、静态加密和网络分区 |
| 依赖安全 | Python/npm 漏洞审计均为 0 | 持续依赖扫描和补丁 SLA |

安全边界 本版没有把前端角色切换包装成生产登录。REQ-31/REQ-32 保持 PARTIAL；正式上线前必须完成 IAM、TLS、静态加密、密钥管理、备份保留和安全基线。

# 10. 部署与运维

## 10.1 Windows 一键启动

- 首次运行 start.bat 或 PowerShell 中执行 .\start.ps1。

- 脚本仅在虚拟环境不存在或 requirements.txt 哈希变化时安装 Python 依赖。

- 仅在 dist 缺失或 src / 配置 / package-lock 新于构建产物时执行 npm ci 和 Vite 构建。

- 依赖和 dist 已存在时，重复启动不访问包仓库，直接运行 Uvicorn。

- 访问 http://127.0.0.1:8000；接口文档位于 /docs。

## 10.2 健康、备份和校验

| 操作 | 命令 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 健康检查 | GET /api/health | status=ok、database_integrity=ok、index_complete=true |
| 完整性校验 | python -m backend.maintenance verify <db> | integrity=ok、foreign_key_errors=0 |
| 一致性备份 | python -m backend.maintenance backup <target> | 临时文件备份、校验通过后原子替换目标 |
| 产品测试 | python -m unittest discover -s backend/tests -v | 36 项全部通过 |
| 前端构建 | npm run build | Vite production build 成功 |

# 11. 测试、审计与工程韧性

| 维度 | 验证内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 数据正确性 | 134 条、11 类、19 项质量问题、源指纹 | 通过 |
| 替换与幂等 | 重复导入、同数量内容替换、任务状态保留 | 通过 |
| 索引韧性 | 删除知识块后检测 INCOMPLETE 并自愈 | 通过 |
| 检索安全 | 无关问题拒答、引用哈希、损坏向量降级 | 通过 |
| 图谱一致性 | 四视图引用完整；数据库修改立即反映 | 通过 |
| 权限负向 | 未知角色 422；研究员写操作 403 | 通过 |
| 事务回滚 | 无效 JSON 和无效请求不改变数据库 | 通过 |
| 并发 | 16 个并发读 + 6 个并发写，无锁错误 | 通过 |
| 备份恢复基础 | 原子备份、integrity_check、foreign_key_check | 通过 |
| 审计防篡改 | 修改审计详情后 chain_verified=false | 通过 |
| 静态交付 | 根页面和哈希化 assets 可由 FastAPI 返回 | 通过 |
| 供应链 | pip-audit 与 npm audit | 0 个已知漏洞 |

最终交叉审计与工程韧性结论（2026-08-26）

审计范围：backend、src、启动脚本、数据库维护工具、测试与生产构建产物。故障注入使用隔离临时数据库；未把测试故障写入最终产品数据库。

结论：P0 = 0；P1 = 0；P2 = 0（当前测试数据闭环的发布阻断项）。历史审计提出的空快照覆盖、等长知识块错配、损坏向量/词元自愈、冷启动并发、停用词误召回、审计检查点自动重建和 Windows 原生命令退出码问题均已修复并复测通过。

自动化验证：后端 36/36 通过（产品测试 22 项、韧性/故障注入 14 项）。覆盖批次导入、11 类/134 条数据、19 项质量问题、同数量替换、告警状态保留、角色隔离、检索拒答、向量降级、图谱引用、任务与处置写入、事务回滚、冷启动锁、审计截断与缺失检查点失败关闭。

工程检查：Python compileall 通过；pip check 无破损依赖；pip-audit 0 个已知漏洞；npm audit --omit=dev 0 个已知漏洞；Vite production build 成功（1578 modules）；SQLite integrity_check、foreign_key_check 和索引完整性均通过；启动脚本实际冷启动成功。

浏览器验收：桌面 1440x900 与移动 390x844 均无横向溢出；核心角色 134 条/11 类，研究员角色 12 条受限可见记录；知识库、知识图谱、采集批次、报告、质量审计和需求矩阵页面均可加载；应用控制台无 error 日志；图谱 SVG 有实际节点与边。

数据与功能边界：Excel 第 5-36 行的 32 项产品需求进入矩阵，第 37 行采购/成本条件排除。ZIP 仅为可替换测试批次，不是特朗普专题；当前保留 134 条规范化记录、11 类分类、19 项质量问题和 134 个嵌入式知识块。12 个平台连接器仍为 NOT_CONFIGURED；真实授权、实时采集、IAM、TLS、静态加密、高可用、OCR/ASR/翻译、情感真值、生成式模型和外部不可抵赖审计锚点属于生产化前置工作，并已在产品与技术文档中明确标注。

# 12. 生产化路线

| 优先级 | 主题 | 工作项 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 身份与安全 | 统一身份、实名注册、服务端会话、细粒度 RBAC、TLS、静态加密和密钥管理 |
| P0 | 正式数据接入 | 按授权接入 6 个社媒和 6 个媒体连接器，完成游标、限流、重试、原始 ID/URL 和抓取日志 |
| P0 | 模型评测 | 建立涉华识别、情感、风险和多语种真值集，定义 Precision/Recall/F1 与发布门禁 |
| P1 | 多模态 | 部署 OCR、ASR、翻译和媒体对象存储，保留原文、译文和模型版本 |
| P1 | 报告生产 | 确认内参模板、人工审批、定时调度和事件触发 SLA |
| P1 | 高可用运维 | 数据库迁移、备份保留/恢复演练、监控告警、容量评估和灾备 |
| P2 | 模型与知识演进 | 接入可评测语义 embedding、生成模型、多轮上下文和历史报告微调流程 |

生产化必须遵守“数据先有证据、模型先有评测、能力先有边界”的原则。采购数量、报价和视频比例属于合同/容量管理，不应写成面向研究员的产品能力。

# 附录 A：32 项需求映射

| ID | 模块 | 需求 | 优先 | 状态 | 验证与边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | 监测对象 | 第一层：美国核心政要及家族动态、言论与互动 | P0 | 已实现 | 测试批次人物、账号、内容与角色过滤；当前仅由可替换测试数据验证，正式平台连接待接入 |
| REQ-02 | 监测对象 | 第二层A：西方世家及政治经济精英关系网络 | P1 | 骨架 | 异构人物关系模型和图谱接口；正式对象名录、商业网络和倾向模型待配置 |
| REQ-03 | 监测对象 | 第二层B：西方主流媒体涉华报道与叙事变化 | P1 | 骨架 | 媒体连接器注册和内容数据契约；连续媒体样本及叙事变化模型待接入 |
| REQ-04 | 监测对象 | 第三层：海外社交平台高影响力涉华账号 | P2 | 骨架 | 账号实体、影响字段和筛选接口；粉丝阈值和涉华频率需用正式数据计算 |
| REQ-05 | 数据采集 | 六个社媒与六个主流媒体平台覆盖 | P0 | 骨架 | 12个平台连接器注册表；全部连接器保持未配置状态，等待正式授权 |
| REQ-06 | 数据采集 | 人名、账号ID、关键词、话题标签多维任务 | P0 | 已实现 | 四种维度任务草稿持久化接口；连接器就绪前任务不进入运行态 |
| REQ-07 | 数据采集 | 文本、图片、视频多模态及多语种采集翻译 | P1 | 骨架 | 媒体类型、语言字段和连接器能力声明；OCR、ASR和翻译服务待部署 |
| REQ-08 | 数据采集 | 至少近三个月公开数据回溯 | P1 | 骨架 | 任务历史天数字段限制为90天；实际回溯依赖平台授权和分页能力 |
| REQ-09 | 数据采集 | 分钟、小时、每日差异化采集频率 | P2 | 骨架 | 任务频率枚举与暂停/归档状态；生产调度器、限流和重试队列待部署 |
| REQ-10 | 数据采集 | 时间、互动量及关联账号等完整元数据 | P2 | 已实现 | 规范化记录、原始JSON、批次、哈希与来源锚点；ZIP缺少的URL和帖子ID作为质量问题保留 |
| REQ-11 | 人物画像 | 身份、职务、家族背景与机构基础画像 | P0 | 已实现 | 人物实体、详情抽屉、来源与敏感级；正式画像更新需要对象维护审批流程 |
| REQ-12 | 人物画像 | 跨平台账号矩阵及活跃度统计 | P1 | 部分 | 账号实体与人物账号关系；活跃度需根据正式时间窗内容重新计算 |
| REQ-13 | 人物画像 | 言论时间线及立场演变 | P1 | 部分 | 逐帖内容和事件时间字段可检索；ZIP无立场真值，暂不生成立场变化分数 |
| REQ-14 | 人物画像 | 互动、引用、亲属与商业关联图谱 | P1 | 已实现 | 人物、事件、传播、证据四种有向图；部分边为源文件作者分析，已单独标记证据性质 |
| REQ-15 | 人物画像 | 粉丝、互动率与传播范围影响力评估 | P1 | 部分 | 保留源文件粉丝和互动字段；统一影响力公式及正式触达数据待确认 |
| REQ-16 | 人物画像 | 定位异常、批量转发和机器账号特征识别 | P2 | 骨架 | 质量问题和异常扩展字段；需要带真值的异常账号数据集和模型评测 |
| REQ-17 | 智能分析 | 涉华内容自动识别与热点发现 | P0 | 骨架 | 主题标签聚合与检索接口；正式涉华分类模型及独立评测集待接入 |
| REQ-18 | 智能分析 | 情感三分类、核心议题与关键词 | P0 | 部分 | 源文件主题统计；情感明确标记未运行；需要人工情感真值和模型版本后方可输出比例 |
| REQ-19 | 智能分析 | 传播路径、关键节点与发酵趋势 | P1 | 部分 | 发布、引用和主题关系传播图；完整转发链和时序趋势依赖平台原始ID |
| REQ-20 | 风险预警 | 主权、安全与发展利益风险分级预警 | P0 | 部分 | 测试字段命中、认领、处置和审计接口；当前风险等级来自测试源字段；生产规则矩阵、阈值和通知渠道需课题组确认 |
| REQ-21 | 智能报告 | 人物言论、立场与影响力专报 | P2 | 部分 | 人物报告模板与可追溯检索引用；立场和影响力研判受当前数据边界限制 |
| REQ-22 | 智能报告 | 重大事件各方反应与态势快报 | P1 | 部分 | 事件快报结构、事件检索和来源引用；当前使用通用结构化生成器；自动触发、专用模板及时效依赖正式连接器 |
| REQ-23 | 智能报告 | 核心动态、倾向、表态与趋势专题研判 | P0 | 部分 | 议题研判模板和结构化章节；内参行文模板和人工审批规则待确认 |
| REQ-24 | 智能报告 | 海外舆情周报与月报 | P1 | 部分 | 周报、月报模板可按需生成；定时调度和周期对账待部署 |
| REQ-25 | 智能报告 | 结论回到原始公开来源的分析溯源 | P1 | 已实现 | 记录ID、来源引用、证据类型和内容哈希；缺失原始URL的ZIP记录保持缺口状态 |
| REQ-26 | AI能力 | 私有化、本地化部署 | P0 | 已实现 | 本地FastAPI、React、SQLite和一键启动脚本；生产环境仍需IAM、TLS、备份和高可用 |
| REQ-27 | AI能力 | 中英为主并兼顾其他语种的NLP | P2 | 骨架 | 中英文词法索引和语言任务字段；多语种识别、翻译和分语种评测待接入 |
| REQ-28 | AI能力 | 历史报告和专业语料模型微调 | P2 | 骨架 | 版本化知识集合和评测扩展位；本版未训练或声称拥有微调模型 |
| REQ-29 | AI能力 | 自然语言检索、问答与追问 | P1 | 部分 | 本地混合检索、单轮问答摘要、拒答和逐条引用；当前不是生成式大模型；多轮上下文与推理待模型接入 |
| REQ-30 | Web界面 | 简洁、功能优先的多人Web工作台 | P0 | 已实现 | 统一响应式前端和FastAPI接口；生产并发会话与统一登录待部署 |
| REQ-31 | 权限安全 | 第一层限少数授权、其他层实名开放 | P0 | 部分 | 服务端按角色过滤限制记录；当前角色切换仅演示，生产必须由统一身份签发角色 |
| REQ-32 | 权限安全 | 全系统本地存储处理与科研单位安全要求 | P2 | 部分 | 本地SQLite、受限CORS和哈希审计链；生产需补静态加密、HTTPS、备份恢复和安全基线 |

说明：本矩阵只映射 Excel 第 5-36 行。非功能采购条件没有产品 ID，也没有进入界面或接口。

# 附录 B：来源、版本与指纹

| 类型 | 名称 | SHA-256 / 版本 |
| --- | --- | --- |
| 需求文档 | 社科院海外监测系统需求优先级.xlsx | 59051EB09CA3A5FEB60E0FCD4D3E399CDAEF6FCA7FF4F7EBFDC5C7D6682AE92E |
| 测试数据 | trump家族分析.zip | 3DD056DD5D896C9E253D74D5842AFFEBA10F396F6484D591A8500E5F5403F9B4 |
| 参考材料 | 知识管理、知识图谱与数据治理设计思路 | 仅用于产品设计借鉴 |

参考材料仅用于借鉴知识管理、知识图谱和数据治理的产品思路；本产品不依赖外部代码仓库或外部书籍内容运行，也没有把参考材料直接作为监测事实。